แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน  และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕ ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9

สำหรับแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 แผนดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ   ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานการประเมินผล  ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ  ดังนี้

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

- จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

- แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินการจริง

- เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  ๒  ส่วน คือ

2

ส่วนที่  ๑  บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการ / กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำประกาศเรื่องแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕9 เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑.  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดเอาไว้  ตามแผนการบริหารที่มีทิศทาง  เกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ

๒.  มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผน  และดำเนินการได้อย่างคลอบคลุมทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.  ประหยัด  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๔.  เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลัง ให้มีความมั่นคง

๕.  เกิดความร่วมมือและประสานงานกัน ระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐ และประชาชนทั่วไป

๖.  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด

๗.  ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

๘.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

3

สรุปขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานดังนี้

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

การจัดทำแผนฯ

หน่วยงานอื่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงานดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนฯ

คณะกรรมการสนับสนุน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนฯ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานดำเนินงานดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

๔

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

# องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน   อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน แนวทางที่ ๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน แนวทางที่ ๒ แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ท่อลอดเหลี่ยมและท่อระบายน้ำ แนวทางที่ ๓ แนวทางการพัฒนาให้ประชาชนมีไฟฟ้า เสียงตามสาย หอกระจายข่าว สร้างศาลาเอนกประสงค์ ฯลฯ | 6 - 2 | 8.11 - 2.70 | 1,256,100 - 426,000 | 9.59 - 3.25 | กองช่าง - กองช่าง |
| รวม | 8 | 10.81 | 1,682,100 | 12.84 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร แนวทางที่ ๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร | 3 | 4.05 | 311,000 | 2.37 | กองช่าง |
| รวม | 3 | 4.05 | 311,000 | 2.37 | ##### - |

5

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

# องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน   อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ แนวทางที่ ๑ แนวทางการส่งเสริม ศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ | 2 | 2.70 | 25,000 | .019 | สำนักงานปลัด |
| รวม | 2 | 2.70 | 25,000 | 0.20 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม แนวทางที่ ๑ แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ และวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน อุดหนุนด้านการศึกษาของโรงเรียน ประเพณีท้องถิ่นและจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางที่ ๒ แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมไทยที่สำคัญต่าง ๆ | 7 5 | 9.46 6.76 | 6,078,121 274,000 | 46.41 2.10 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 12 | 16.22 | 6,352,121 | 48.51 |  |

๖

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

# องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านส่งเสริมงานสาธารณสุข แนวทางที่ ๑ แนวทางการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข การรณรงค์ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ แนวทางที่ ๒ แนวทางการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้แข็งแรง | 5 3 | 6.76 4.05 | 795,000 652,600 | 6.07 4.98 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 8 | 10.81 | 1,447,600 | 11.05 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสังคม แนวทางที่ ๑ แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการแก่ประชาชน แนวทางที่ ๒ แนวทางการพัฒนาชุมชน ให้เข้มแข็ง | 4 8 | 5.41 10.81 | 125,000 465,000 | 0.95 3.55 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 12 | 16.22 | 590,000 | 4.50 |  |

## ๗

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

# องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน   อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว แนวทางที่ ๑ แนวทางการปลูกต้นไม้ ปลูกป่า การดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ ๒ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ การสร้างสวนสาธารณะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1 1 | 1.35 1.35 | 50,000 25,000 | 0.38 0.19 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 2 | 2.70 | 75,000 | 0.57 |  |

## ๘

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

# องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน   อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล แนวทางที่ ๑ พัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบล แนวทางที่ ๒ เผยแพร่และสนับสนุนให้ความรู้ เกี่ยวกับการปกครอง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 5 22 | 6.76 29.73 | 1,119,929 1,493,800 | 8.55 11.41 | สำนักงานปลัด/ กองคลัง/กองช่าง สำนักงานปลัด/ กองคลัง/กองช่าง |
| รวม | 27 | 36.49 | 2,613,729 | 19.96 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 74 | 100 | 13,096550 | 100 |  |

## ๙

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๑ การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร | 218,400 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านช่องด่าน | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านช่องด่าน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร | 217,600 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 10

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๑ การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร | 308,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านช่องด่าน | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านช่องด่าน กว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร | 194,500 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 11

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๑ การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเขาพุ | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเขาพุ กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร | 217,600 | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านหนองพุพระ | -ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านหนองพุพระ เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 บ้านสามยอด กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือใช้ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 517.50 ลูกบาศก์เมตร | 100,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ๑2

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๒  การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ท่อลอดเหลี่ยมและท่อระบายน้ำ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ๑3

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๓ การพัฒนาให้ประชาชนมีไฟฟ้า เสียงตามสาย หอกระจายข่าว สร้างศาลาเอนกประสงค์ ฯลฯ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านช่องด่าน | -ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านช่องด่าน | 197,000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านห้วยคร้อ | -ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านห้วยคร้อ | 229,000 | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ๑4

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตร

๒.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๑ การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านหนองเข้ | -เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านหนองเข้ ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร หรือจนกว่าจะ ได้ความลึกที่มีปริมาณน้ำเพียงพอ | 99,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านสามยอด | -เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านสามยอด ความลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร หรือจนกว่าจะ ได้ความลึกที่มีปริมาณน้ำเพียงพอ | 157,000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ๑5

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตร

๒.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๑ การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ขุดลอกลำตะเพิน ด้วยรถขุด หมู่ที่ 13 บ้านหัวเขา | -ขุดลอกลำตะเพิน ด้วยรถขุด หมู่ที่ 13 บ้านหัวเขา ความกว้างเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ท้อง ลำห้วยกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางรวมทั้งหมด 300 เมตร ขุดลอกใหม่กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ท้องลำห้วยกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 300 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร | 55,000 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ๑6

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ

๓.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | -ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ บริหารศูนย์ฯ ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี | -ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี | 15,000 | หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๕ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 17

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม

๔.๑ แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงพื้นที่  และวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอน  อุดหนุนด้านการศึกษาของโรงเรียน  ประเพณีท้องถิ่นและจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนบ้านช่องด่าน | -อุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนช่องด่าน | ๕๐,๐๐๐ | กลุ่มโรงเรียนช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับอนุบาล และเด็ก ป.๑ – ป. ๖ | -จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ – ป. ๖ | 3,208,000 | โรงเรียนในเขตตำบลช่องด่าน ๖ โรงเรียน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับอนุบาล และเด็ก ป.๑ – ป. ๖ | -จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ – ป. ๖ | 1,630,628 | โรงเรียนในเขตตำบลช่องด่าน ๖ โรงเรียน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | -จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ | 812,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต ตำบลช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ๑8

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม

๔.๑ แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ ๑ การปรับปรุงพื้นที่  และวัสดุอุปกรณ์  การเรียนการสอน  อุดหนุนด้านการศึกษาของโรงเรียน ประเพณีท้องถิ่นและจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก | -จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล | 317,493 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ค่าใช้จ่ายตามโครงการ การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต ตำบลช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | เรียนรู้คู่พัฒนาเสริมสร้างทักษะ 4 ด้าน | -ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เรียนรู้คู่พัฒนาเสริมสร้างทักษะ 4 ด้าน | 50,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต ตำบลช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 19

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม

๔.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมไทยที่สำคัญต่าง ๆ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | -ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ | 8๐,๐๐๐ | ตำบลช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การจัดงานประเพณี งานวันสำคัญทางศาสนา และงานวันสำคัญของทางราชการ | -ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและงานวันสำคัญของทางราชการ เช่น งานวันสงกรานต์ วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา งานวันเข้าพรรษา ฯลฯ | 44,000 | ตำบล/อำเภอ/จังหวัด | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การสืบสานประเพณีสงกรานต์ | -ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 100,000 | ตำบลช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 20

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม

๔.๑ แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ ๒  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมไทยที่สำคัญต่าง ๆ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | การจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี และวัฒนธรรม | -อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ่อพลอยตามโครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี และวัฒนธรรม | 3๐,๐๐๐ | ที่ทำการปกครองอำเภอ บ่อพลอย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | การอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | -อุดหนุนวัดทุ่งมะสังตามโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | ๒๐,๐๐๐ | อุดหนุน วัดทุ่งมะสังข์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 21

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๑ การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข การรณรงค์ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | -จัดซื้อสารเคมีพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายทรายอะเบท ,ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ | 300,000 | หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๕ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า | -ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีน ซื้ออุปกรณ์ ฯลฯ | 120,000 | หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๕ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | -ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | 10,000 | หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๕ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 22

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๑ การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข การรณรงค์ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | -ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | 225,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๕ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | -สมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 140,๐๐๐ | กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.ช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 23

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

## องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

## ๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๒ การสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้แข็งแรง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว | -ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว กว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.125 เมตร พร้อมขอบสนามด้านละ 3 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร หินคลุกขอบสนามข้างละ 0.50 เมตร | 152,600 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน | -ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน | ๑๐๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๕ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | แข่งขันกีฬา | -ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา | 400,000 | หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 15 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสังคม

๖.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๑  การพัฒนาด้านสวัสดิการแก่ประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | -จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์ | 60,000 | หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๕ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี | -อุดหนุนตามโครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี | ๕,๐๐๐ | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย | 20,000 | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | การช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ | -เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ และหรือจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ฯลฯ | ๔๐,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๕ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 25

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสังคม

๖.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๒  การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | -ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรม ฯลฯ | 250,๐๐๐ | ตำบล/อำเภอ/จังหวัด | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | -ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ สำหรับการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ | 30,000 | หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 15 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | -ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ สำหรับการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 30,000 | หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 15 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 26

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสังคม

๖.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อนช่วยเพื่อน | -ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อนช่วยเพื่อน | 15,000 | หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 15 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน | -ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน | 10,000 | หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 15 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | การปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น | -ค่าใช้จ่ายในการโครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น | 60,000 | หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 15 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | -ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 60,000 | หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 15 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 27

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสังคม

๖.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๒ การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | อบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด | -ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด | 10,000 | หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 15 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว

๗.๑ แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ ๑ การปลูกต้นไม้ ปลูกป่า การดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | จัดซื้อวัสดุการเกษตร | -เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อต้นไม้ ค่าปุ๋ย ฯลฯ | 5๐,๐๐๐ | เขตตำบล ช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 29

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว

๗.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๒ การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์  การสร้างสวนสาธารณะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม

การท่องเที่ยว

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 | -อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรีตามโครงการการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2598 | 25,000 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 30

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๘.๑ แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | การฝึกอบรมสัมมนา | -ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานจ้าง | 300,000 | ตามสถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา | สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ | -ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานฯ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ | 350,000 | ตามสถานที่ฝึกอบรม/ ศึกษาดูงาน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 31

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๘.๑ แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ | 250,000 | ตามสถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา | สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | -จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 164,929 | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 32

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๘.๑ แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | -จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง | 55,000 | กองทุนประกันสังคม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 33

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๘.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๒ การเผยแพร่และสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. | - จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต. และสมาชิกสภา อบต. (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) | 200,๐๐๐ | ในเขตตำบลช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตำบล | -ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตำบล | 5๐,๐๐๐ | ในเขตตำบลช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 34

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๘.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๒ การเผยแพร่และสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | การจัดทำเว็ปไซด์ | -ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็ปไซด์ ออกแบบ เช่าพื้นที่เว็ปไซด์ และจดทะเบียนโดเมน ฯลฯ | 2๐,๐๐๐ | อบต.ช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร | -ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ | ๓๕,๐๐๐ | อบต.ช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 35

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๘.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๒ การเผยแพร่และสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | การจัดทำหรือพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | -ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต. | 160,000 | ตำบล ช่องด่าน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | -ค่าจัดซื้อสิ่งของ ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ | 200,000 | อบต.ช่องด่าน | สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | -ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ | 20,000 | อบต.ช่องด่าน | สำนักงานปลัด กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 36

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๘.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๒ การเผยแพร่และสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | -ค่าจัดซื้อสิ่งของ ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อมส้อม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ | 50,000 | อบต.ช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | -ค่าจัดซื้อยางรถยนต์ แบตเตอร์รี่ ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ | 80,000 | อบต.ช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | -ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ ฯลฯ | 140,000 | อบต.ช่องด่าน | สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 37

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๘.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๒ การเผยแพร่และสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | -ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ | 250,000 | อบต.ช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | -ค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ | 5,000 | อบต.ช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 38

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๘.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๒ การเผยแพร่และสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | -ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง | 14,600 | อบต.ช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | การขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอำนวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ | - อุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอำนวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ | ๓๐,๐๐๐ | อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน | -ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ | 50,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๕ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 39

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๘.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๒ การเผยแพร่และสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | -ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 23,000 | อบต.ช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ | -ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบล | 20,000 | ตำบลช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | การสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชี (e-lass) | -ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ | 50,000 | อบต.ช่องด่าน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | การจัดทำแผนพัฒนาสามปี | -ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆฯลฯ | 50,000 | หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 15 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 40

## โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๘.๑ แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ ๒ การเผยแพร่และสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครอง รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ###### รายละเอียดของ ###### โครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. ๒๕๕8 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | จัดซื้อตู้บานเลื่อน | -ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 ตู้ | 17,600 | อบต.ช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet | -ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet | 7,600 | อบต.ช่องด่าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | -ค่าจัดซื้อคอมพิวแตอร์โน๊ตบุ๊ค | 21,000 | อบต.ช่องด่าน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

สารบัญ

หน้า

บทนำ										       	 ๑-3

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน			       	 4- 8

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ						      	 9-40